MambaBird 项目总体设计文档（PRD）

基于流形约束和拓扑收缩的复杂环境下多模态鸟声识别方法研究

一、项目定位与设计原则

MambaBird 是支撑该大创项目的工程实现载体，目标是把申请书中的四大研究内容（mCAF 前端、拓扑动态收缩、Mamba 主干对比、蒸馏-剪枝-量化部署）落地为可复现、可扩展、可论文化的科研代码库，而不是一次性脚本集合。

设计原则：

- 解耦优先：数据、特征前端、骨干网络、损失函数、训练循环、评估、压缩、部署，七大模块互不直接依赖，仅通过接口/配置耦合。

- 配置驱动：模型结构、损失权重、训练超参、数据路径全部由 YAML 描述，代码不写死任何"魔法数字"。

- 实验可追溯：每次训练自动生成实验目录（含 config 快照、git commit hash、随机种子、TensorBoard 日志），保证申请书中"消融实验""多模型对比"可复现。

- 渐进式复杂度：先跑通"BirdCLEF2024 → LogMel → CNN baseline"最小闭环，再逐步插拔 mCAF / 拓扑损失 / Mamba / 蒸馏 / 量化，符合"先可运行再创新"的开发哲学。

- 面向论文写作：每个模块预留消融开关（ablation flag）和指标记录点，直接对应申请书实验一～实验四。

二、总体架构（六层流水线）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Layer 0  数据层 (Data Layer)                                        │

│  BirdCLEF2024 原始音频 → 清洗/重采样/切片 → 噪声合成增强 → Dataset/Loader │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 1  声学前端层 (Acoustic Frontend Layer)                       │

│  LogMel(baseline) │ LEAF(对比) │ mCAF(创新：Sinkhorn双随机流形约束)     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 2  骨干网络层 (Backbone Layer)                                │

│  CNN系(ResNet/EfficientNet/MobileNet) │ Transformer系(ViT/AST) │ Mamba │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 3  拓扑约束层 (Topology Layer)                                │

│  持续同调计算 → 贝蒂数提取 → 拓扑损失 → RL元控制器(动态收缩强度)         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 4  训练与优化层 (Training & Optimization Layer)               │

│  双层优化(内层梯度下降+外层RL) │ 课程学习调度 │ TensorBoard全量记录      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Layer 5  压缩与部署层 (Compression & Deployment Layer)              │

│  知识蒸馏 → 结构化剪枝 → INT8量化(QAT) → ONNX/TensorRT/TFLite → FastAPI │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

每一层都是申请书中"四个研究内容"在工程上的一一映射：

| 申请书研究内容 | 对应架构层 |
| --- | --- |
| ① mCAF 前端设计 | Layer 1 |
| ② 动态拓扑收缩机制 | Layer 3 |
| ③ Mamba 轻量化时序建模与多模型对比 | Layer 2 |
| ④ 知识蒸馏与模型轻量化部署 | Layer 5 |

三、目录结构总览

MambaBird/

├── configs/                    # 全部YAML配置（实验唯一入口）

│   ├── data/

│   ├── frontend/

│   ├── backbone/

│   ├── topology/

│   ├── train/

│   ├── distill/

│   ├── quantize/

│   └── experiments/             # 组合实验配置（用于消融实验复现）

│

├── mambabird/                   # 核心Python包（不可直接运行，仅被import）

│   ├── data/                    # Layer 0

│   ├── frontend/                # Layer 1

│   ├── backbone/                # Layer 2

│   ├── topology/                # Layer 3

│   ├── losses/                  # 损失函数集中管理（分类损失+拓扑损失+蒸馏损失）

│   ├── trainer/                 # Layer 4 训练循环、优化器、调度器

│   ├── compression/             # Layer 5 蒸馏/剪枝/量化

│   ├── deploy/                  # FastAPI服务、推理引擎封装

│   ├── metrics/                 # 评估指标（Acc/F1/参数量/延迟/贝蒂数轨迹）

│   └── utils/                   # 通用工具（日志、可复现性、可视化、注册器）

│

├── scripts/                     # 可执行入口脚本（CLI层，调用mambabird包）

│   ├── train.py

│   ├── evaluate.py

│   ├── distill.py

│   ├── quantize.py

│   ├── export_onnx.py

│   └── benchmark_edge.py

│

├── experiments/                 # 自动生成的实验产物目录（不提交git，仅本地/服务器）

│   └── <exp_name>_<timestamp>/

│       ├── config_snapshot.yaml

│       ├── checkpoints/

│       ├── tb_logs/              # TensorBoard

│       └── metrics.json

│

├── data_raw/                    # 原始数据（BirdCLEF2024等，不提交git）

├── data_processed/               # 预处理后数据（缓存特征/索引文件）

│

├── tests/                        # 单元测试（每个模块对应测试文件）

│   ├── test_frontend/

│   ├── test_backbone/

│   ├── test_topology/

│   └── test_compression/

│

├── docs/                         # 项目文档、论文素材、实验记录

│   ├── PRD.md                    # 本文档

│   ├── ablation_log.md

│   └── paper_notes/

│

├── deploy_service/                # FastAPI部署独立子项目（可单独打包）

│   ├── app/

│   ├── Dockerfile

│   └── requirements.txt

│

├── requirements.txt

├── environment.yaml               # conda环境，保证可复现

├── README.md

└── .gitignore

四、各目录/模块职责详解

4.1 configs/ —— 配置中枢

- data/：数据集路径、采样率、切片长度、噪声增强策略（对应申请书"高级数据增强模拟极端信噪比"）。

- frontend/：三套前端配置文件——logmel.yaml、leaf.yaml、mcaf.yaml，字段包括滤波器组数、Sinkhorn迭代次数、流形约束强度系数，便于实验一直接切换对比。

- backbone/：每种骨干网络一个配置（resnet.yaml / efficientnet.yaml / mobilenet.yaml / vit.yaml / ast.yaml / mamba.yaml），统一接口字段（输入维度、隐藏维度、层数），保证 Layer 2 可插拔。

- topology/：贝蒂数计算窗口、持续同调参数、拓扑损失权重、RL元控制器的动作空间与奖励函数定义。

- train/：学习率、优化器、epoch数、双层优化的内外层迭代比例、课程学习调度曲线。

- distill/：教师/学生模型指定、蒸馏温度、损失混合系数。

- quantize/：QAT位宽、校准数据量、目标硬件（Jetson Nano/树莓派）。

- experiments/：组合上述子配置，形成单一实验入口（如 exp_ablation_mcaf_vs_logmel.yaml），实现"一条命令复现一个实验"。

4.2 mambabird/data/（Layer 0）

- 数据清洗、重采样、静音切除。

- BirdCLEF2024 标签解析与多模态对齐（音频+元数据，如地理位置/时间，为"多模态"留接口）。

- 噪声合成增强器（白噪声/环境噪声叠加，模拟野外低SNR场景，对应申请书"解决办法"中的数据增强方案）。

- Dataset/DataLoader 封装，统一返回结构体，供后续所有前端模块消费。

4.3 mambabird/frontend/（Layer 1，研究内容①核心）

- logmel_frontend.py：静态Log-Mel基线，作为永久对照组。

- leaf_frontend.py：完全可学习滤波器对照组（复现Zeghidour et al. 2021）。

- mcaf_frontend.py：核心创新模块——

  - Sinkhorn-Knopp 迭代子模块（独立文件，方便单独做收敛性数学验证）。

  - 双随机矩阵流形投影层。

  - 能量守恒约束的前向/反向逻辑。

  - 梯度范数监控钩子（直接服务于实验一"梯度范数变化曲线"指标）。

- 三者通过统一的 BaseFrontend 抽象接口注册，训练脚本通过配置字段切换，无需改代码。

4.4 mambabird/backbone/（Layer 2，研究内容③核心）

- 按系列分文件夹：cnn/（ResNet/EfficientNet/MobileNet）、transformer/（ViT/AST）、mamba/（状态空间模型主干）。

- 统一 BaseBackbone 接口（输入特征→输出logits/embedding），保证 Layer 3 拓扑损失可以挂载在任意骨干的中间embedding上。

- 每个骨干网络独立记录：参数量、训练时间、推理速度（为多模型对比表格自动生成做准备）。

4.5 mambabird/topology/（Layer 3，研究内容②核心，全项目最具创新性的模块）

- persistent_homology.py：基于Ripser等库的持续同调计算封装（含GPU加速扩展接口，对应申请书"尚缺条件"的解决方案）。

- betti_numbers.py：贝蒂数提取与统计。

- topo_loss.py：拓扑惩罚损失函数（将贝蒂数差异转化为可反传的loss项）。

- meta_controller.py：强化学习元控制器——

  - 状态：当前认知负荷度量（损失曲面/梯度统计）。

  - 动作：拓扑收缩强度（连续值）。

  - 奖励：下游分类性能提升量。

  - 实现"训练早期抹平拓扑空洞，后期动态释放复杂度"的课程学习策略。

- 该目录单独成模块是因为其涉及非标准PyTorch组件（同调计算库），便于独立测试和未来单独发论文。

4.6 mambabird/losses/

- 集中管理：分类损失（CE/Focal）、拓扑损失（调用topology模块）、蒸馏损失（KD温度软化+硬标签混合）。

- 提供统一 LossAggregator，通过配置文件控制各损失项权重，支持消融实验中"只开分类损失""分类+拓扑""分类+拓扑+蒸馏"等组合。

4.7 mambabird/trainer/（Layer 4）

- base_trainer.py：标准训练循环（前向/反向/日志）。

- bilevel_trainer.py：双层优化训练器——内层梯度下降更新主干网络，外层调用RL元控制器更新拓扑收缩策略（对应申请书"强化学习与双层优化法"）。

- tb_logger.py：统一TensorBoard记录接口，强制要求所有trainer记录：loss曲线、梯度范数、贝蒂数轨迹、学习率、混淆矩阵。

- reproducibility.py：固定随机种子、记录环境哈希、保存config快照，保证"所有实验可复现"。

4.8 mambabird/compression/（Layer 5，研究内容④核心）

- distillation/：教师-学生训练逻辑（EfficientNet-B2/ViT为教师，轻量CNN为学生）。

- pruning/：结构化剪枝（逆背包准则实现独立成文件，便于未来作为单独算法贡献）。

- quantization/：QAT训练逻辑、INT8校准。

- export/：ONNX/TensorRT/TFLite转换脚本，统一输出接口供边缘benchmark脚本调用。

4.9 mambabird/deploy/ + deploy_service/

- mambabird/deploy/：推理引擎抽象层（屏蔽ONNXRuntime/TensorRT/TFLite差异）。

- deploy_service/：独立的FastAPI服务子项目，可单独打包部署到树莓派/Jetson Nano，与训练代码解耦，避免边缘设备上携带训练依赖（PyTorch全量包过重）。

4.10 mambabird/metrics/ 与 tests/

- metrics 统一计算口径（Acc/F1/参数量/FLOPs/延迟/内存占用/贝蒂数变化），保证论文中所有表格数字来源一致、可追溯。

- tests 对每个高风险模块（Sinkhorn迭代收敛性、持续同调计算正确性、量化前后精度差）做单元测试，防止后续推理论文实验时因代码bug产生不可信结果。

五、未来六个月开发路线（与申请书三阶段计划对齐）

阶段一｜理论筑基与最小闭环（第1-2月，对应申请书2026.3-2026.9前半段）

- 搭建 data/ + frontend/logmel_frontend.py + backbone/cnn/resnet.py + trainer/base_trainer.py，跑通最小闭环（LogMel+ResNet baseline），验证整体工程框架可运行。

- 接入 TensorBoard、实验目录自动生成、config快照机制，确立"可复现"基础设施。

- 开发 mcaf_frontend.py 中的 Sinkhorn-Knopp 子模块，在小样本上单独验证李普希茨有界性与梯度稳定性（单元测试覆盖）。

阶段二｜mCAF集成与多前端对比（第2-3月）

- mCAF 全量接入训练流水线，与 LogMel/LEAF 三方对比实验（实验一）。

- 完成多骨干网络接入：ResNet/EfficientNet/MobileNet/ViT/AST/Mamba 六种骨干统一接口适配（实验三前置）。

阶段三｜拓扑收缩机制开发（第3-4月，对应申请书2026.9-2026.12）

- 开发 persistent_homology.py 与 betti_numbers.py，先在离线小规模embedding上验证计算正确性与耗时（评估是否需要GPU加速）。

- 开发 topo_loss.py 并接入训练循环，做初步消融（开/关拓扑损失对比）。

- 开发 meta_controller.py（RL元控制器），实现双层优化训练器 bilevel_trainer.py，完成"早期抹平-后期释放"的课程学习策略验证（实验二）。

阶段四｜多模型系统对比与轻量化（第4-5月）

- 完成六种骨干网络在统一数据集、统一拓扑模块下的全面对比实验（实验三），产出完整性能对比表格。

- 开发蒸馏/剪枝/量化三件套（compression/），完成"先蒸馏后剪枝再量化"联合优化流水线（实验四）。

阶段五｜部署与系统集成（第5-6月，对应申请书2026.12-2027.9前半段）

- 完成ONNX/TensorRT/TFLite导出与边缘设备（树莓派/Jetson Nano）基准测试。

- 搭建 FastAPI 部署服务，开发可视化前端（特征可视化、贝蒂数轨迹可视化），对应"软件著作权"产出物。

- 整理全部实验结果，启动论文撰写。

六、实验路线图（与申请书实验一～四逐一对应）

| 实验编号 | 目标 | 依赖模块 | 关键产出指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 mCAF前端有效性验证 | 验证mCAF相比LogMel/LEAF在低SNR下的优势 | frontend/、metrics/ | 准确率、梯度范数曲线 |
| 实验二 拓扑收缩消融实验 | 验证动态拓扑收缩对噪声鲁棒性的贡献 | topology/、losses/、trainer/bilevel_trainer.py | 准确率、潜空间可视化、贝蒂数变化轨迹 |
| 实验三 多模型全面对比实验 | CNN/Transformer/Mamba系统对比 | backbone/、metrics/ | 准确率、F1、参数量、训练时间、推理速度 |
| 实验四 轻量化联合优化实验 | 验证蒸馏+剪枝+量化效果 | compression/、deploy/ | 模型体积压缩比、推理速度提升、精度损失 |

每个实验均通过 configs/experiments/ 下单一YAML文件驱动，且实验产物自动归档至 experiments/<exp_name>_<timestamp>/，确保答辩/论文复现时"一条命令重跑实验"。

七、论文路线图

建议产出 1篇主论文 + 1-2篇短文/专利 的组合策略，与申请书"预期成果"对齐：

论文一（主论文，中文核心或国际会议）

主题：流形约束声学前端（mCAF）+ 动态拓扑收缩的鲁棒鸟声识别

- 核心贡献点对应创新点①②：Sinkhorn流形约束前端 + RL驱动的动态拓扑课程学习。

- 必需实验：实验一、实验二（核心）+ 实验三（作为基础对比表格支撑骨干选择的合理性）。

- 投稿前置条件：完成阶段一～三全部开发，且消融实验数据稳定可复现。

论文二（可选，工程/应用型短文）

主题：面向边缘部署的鸟声识别轻量化联合优化流水线

- 核心贡献点对应创新点③④：蒸馏-剪枝-量化联合流水线 + 边缘设备实测。

- 依赖实验四数据，可投会议workshop或申请软件著作权配套材料。

知识产权路线

- 申请书已明确预期"国家发明专利1项或软件著作权1项"，建议：

  - 专利方向：mCAF流形约束声学滤波器的具体算法实现（Sinkhorn迭代+能量守恒约束的工程化方法）。

  - 软著方向：复杂环境鸟声识别系统软件（对应deploy_service的完整交互界面）。

写作时间节点建议

- 第4月末：完成实验一、二初稿数据，开始撰写方法部分（mCAF + 拓扑收缩）。

- 第5月末：补充实验三、四数据，完善实验部分与对比表格。

- 第6月：完成论文初稿、专利/软著材料准备，配合阶段三"撰写高水平学术论文，申请软件著作权/专利"的计划节点。

八、风险与对策（衔接申请书"尚缺条件"）

| 风险 | 对策 | 落地位置 |
| --- | --- | --- |
| 持续同调计算CPU耗时过高 | 优先在降采样embedding上计算贝蒂数；预留GPU加速库替换接口 | topology/persistent_homology.py 设计为可替换后端 |
| 缺乏真实野外极端噪声数据 | 数据增强模块支持合成非平稳噪声注入，模拟极端SNR | data/ 模块的噪声增强子模块独立可配置 |
| RL元控制器训练不稳定 | 先用启发式规则（如固定衰减曲线）作为baseline，再逐步替换为RL策略，保证实验二有可比较的退化方案 | topology/meta_controller.py 预留"heuristic"与"rl"两种模式切换 |
| 多模型对比实验工作量大 | 统一BaseBackbone接口+统一训练脚本入口，减少重复开发 | backbone/ 接口规范 |

以上为 MambaBird 项目的总体设计文档。后续若需要进入具体开发阶段，请按"先确认目录结构变化，再给出对应模块代码"的流程逐模块推进（建议从阶段一的 data/ + frontend/logmel_frontend.py + backbone/cnn/resnet.py 最小闭环开始）。