附件1

北京林业大学

大学生创新创业训练计划

创新训练项目申请书

| 项目名称： | 基于流形约束和拓扑收缩的复杂环境下多模态鸟声识别方法研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 周宇萱 | 专业年级 | 物联网2024级 |  |
| 联系电话： | 13959320223 |  |  |  |
| 电子邮箱： | z13959320223@163.com |  |  |  |
| 指导教师： | 王新阳 | 学 院 |  | 信息学院 |
| 申请日期： | 2026年3月8日 |  |  |  |

北京林业大学

一、项目基本情况

| 项目简介 | 项目名称 |  | 复杂环境鸟声多模态识别系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 |  | （ √ ）国家级 （ ）北京市级 （ ）校级 |  |  |  |
|  | 项目所属一级学科 |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |
|  | 申请经费 （元） | 1.3万 | 起止年月 | 2026年3月至 2027年9月 |  |  |
| 主持人 | 姓 名 | 性别 | 学号 | 专业年级 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|  | 周雨萱 | 女 | 231002823 | 物联网24 | 13959320223 | z13959320223@163.com |
| 项目组其他成员 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业年级 | 所在学院 | 项目分工 |
|  | 李浩江 | 女 | 231002915 | 计算机23-2 | 信息学院 | 数据与特征工程师 |
|  | 陈鑫 | 男 | 241002115 | 物联网24 | 信息学院 | 模型开发与训练师 |
|  | 王睿鑫 | 女 | 251002622 | 计算机25 | 信息学院 | 模型优化与部署师 |
| 指导教师 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 所在学院 |
|  | 王新阳 | 男 | 40 | 副教授 | 教研室副主任 | 信息学院 |
|  | 研究方向 | 大数据、并行计算、软件开发、人工智能 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 15099963296 |  | 电子邮箱 | wxyyuppie@bjfu.edu.cn |  |

二、项目立项依据

（一）项目研究意义（限300字）

鸟类作为生态系统健康状况的重要指示物种，其种群分布与行为变化直接反映生态环境质量。然而，在复杂的野外环境中，鸟声识别面临三大挑战：①环境噪声干扰严重；②鸟声特征高度多样化；③野外部署对模型轻量化的迫切需求。 现有方法主要依赖静态梅尔频谱图结合标准CNN，存在两大局限：一是固定频率刻度无法自适应捕捉不同鸟类的独特声学特征；二是欧几里得空间的特征表示难以刻画鸟声数据的高维流形结构，导致噪声环境下识别率骤降。 本项目提出基于流形约束和拓扑收缩的鸟声识别方法，通过流形约束可学习声学滤波器（mCAF）实现能量守恒的自适应特征提取，引入拓扑数据分析（TDA）构建动态拓扑收缩机制，剥离噪声造成的几何伪影。研究成果将为生态声学监测提供高精度、抗噪声、可边缘部署的智能识别方案，对生物多样性保护具有重要的理论价值和应用前景。

（二）国、内外研究现状和发展动态，并附主要参考文献（限1000字）

国内外关于环境生态声学及鸟声识别的研究正处于从信号处理向深度表征学习的范式转移期。早期的特征提取主要依赖人为设定的归纳偏置，如对数梅尔频谱图和梅尔频率倒谱系数（MFCC）。然而，工业界在海量数据训练中发现，静态 Log-Mel 缺乏对特定鸟类颤音斜率的捕捉能力；而引入完全可学习的前端滤波器（Learnable Filters）虽能提高灵敏度，但往往会导致谱范数失控及梯度爆炸。此外，针对复杂环境降噪，PCEN（每通道能量归一化）和线调频小波变换（Chirplet Transform）等技术虽有应用，但 PCEN 易引起瞬态信号失真，Chirplet 则面临计算复杂度极高的问题。 在网络架构方面，以 Google 的 Perch 模型为代表的工业界 SOTA 系统主要采用 EfficientNet 等基于二维欧几里得空间的卷积骨干网络。但鸟声的高维特征实际上分布在极其扭曲的拓扑流形（Topological Manifold）上，传统方法无法利用拓扑不变量（如贝蒂数）来抵御环境畸变。近年来，拓扑深度学习和基于图神经网络的消息传递机制逐渐兴起，研究者（如 Moor 等，2020）尝试将持续同调引入潜空间正则化。然而，前人的研究大多局限于“静态拓扑保持”，即强迫潜空间完全复刻输入的孔洞结构，缺乏针对复杂多模态任务的动态认知演化机制。 与此同时，课程学习和教师-学生模型在自动知识蒸馏领域取得进展。但现有的元控制器通常仅依据损失差值的绝对值进行启发式的难度控制，缺乏对模型内部“认知负荷”的严谨数值度量。 综上所述，鉴于现有纯信号处理方法的物理缺陷和纯网络架构的拓扑盲区，本项目拟提出基于泰勒截断准则的元认知控制系统，结合 mCAF 流形约束前端与动态拓扑收缩技术。该系统不仅能在数学层面上解决声学前端的能量守恒问题，还能通过“降维再升维”的同伦演化，实现复杂噪声环境下鸟声特征的鲁棒提取，填补当前生态多媒体计算领域的理论空白。 参考文献 [1] Mac Aodha, O., et al. "Bat detective---Deep learning tools for bat acoustic signal detection."PLoS computational biology14.3 (2018): e1005995. [2] Ghani, B., et al. "Global birdsong embeddings enable superior transfer learning for bioacoustic classification."Scientific Reports13.1 (2023): 1-13. [3] Zeghidour, N., et al. "LEAF: A learnable frontend for audio classification."ICLR 2021. [4] Moor, M., et al. "Topological autoencoders."International Conference on Machine Learning. PMLR, 2020. [5] Bengio, Y., et al. "Curriculum learning."Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning. 2009. [6] Haghighi, M., et al. "Topological deep learning: A review of an emerging paradigm."arXiv preprint arXiv:2204.11183(2022). [7] Kipf, T. N., & Welling, M. "Semi-supervised classification with graph convolutional networks."ICLR 2017. [8] Gu, A., & Dao, T. "Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces."arXiv preprint arXiv:2312.00752(2023). [9] Gong, Y., et al. "AST: Audio Spectrogram Transformer."Interspeech 2021. [10] Hinton, G., et al. "Distilling the knowledge in a neural network."NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop(2015).

三、项目研究内容

（一）项目研究内容（限600字）

本项目旨在突破传统音频分类模型的局限，重点研究流形约束特征提取和拓扑数据分析（TDA），建立一套在复杂噪声环境下具有物理规律保障的鸟声识别系统。具体研究内容如下： ①流形约束可学习声学滤波器（mCAF）前端设计 针对完全自主学习滤波器易引发梯度爆炸的难题，摒弃静态的Log-Mel刻度。引入广义Sinkhorn-Knopp迭代算法，将特征提取的权重矩阵严格投影到双随机矩阵流形上。通过能量守恒约束，保证网络能在物理规律的边界内自主学习最优鸟声频带，消除野外极端噪声导致的谱范数失控现象。 ②基于拓扑数据分析的动态拓扑收缩机制 分析传统模型在潜空间中的流形坍塌问题。结合拓扑数据分析，构建以贝蒂数（Betti numbers）为核心的拓扑惩罚项。利用强化学习元控制器输出拓扑收缩算子，在训练早期强行抹平数据的拓扑空洞以降低认知负荷，随后动态释放几何复杂度，实现从宏观轮廓到微观颤音的潜表征递归演化，有效剥离环境噪声造成的几何伪影。 ③基于Mamba的轻量化时序建模与多模型对比 引入状态空间模型Mamba作为主干推理网络，利用其线性时间复杂度处理长序列鸟鸣。在同一数据集上系统对比CNN系列（ResNet/EfficientNet/MobileNet）、Transformer系列（ViT/AST）和Mamba的识别性能，记录训练时间、参数量、推理速度、准确率等指标，为轻量化部署提供最优模型选择依据。 ④知识蒸馏与模型轻量化部署 采用先蒸馏、后剪枝、再量化的联合优化流水线：以EfficientNet-B2或ViT作为教师模型，轻量CNN作为学生模型进行知识蒸馏；使用逆背包准则进行结构化剪枝；最后进行8位量化感知训练（QAT）。将优化后的模型转换为ONNX/TensorRT/TFLite格式，部署到树莓派/Jetson Nano等边缘设备，测试推理时间、内存占用和识别准确率。

（二）项目研究拟解决的关键问题（限300字）

- 问题1：构建绝对稳定且自适应的声学前端提取方法 解决方案：引入最优传输理论的Sinkhorn-Knopp迭代算法，建立能在捕捉细微鸟声特性的同时严格遵循能量守恒的mCAF前端特征提取方法，将权重矩阵约束在双随机矩阵流形上。 - 问题2：解决高维隐空间中复杂环境噪声的拓扑纠缠 解决方案：建立基于持续同调的动态拓扑收缩模型，利用"降维再升维"的几何操作，计算特征空间的贝蒂数作为拓扑惩罚项，剥离环境杂音造成的伪影空洞，保留鸟声的本质拓扑特征。 - 问题3：实现高精度与轻量化的平衡 解决方案：采用知识蒸馏+剪枝+量化的联合优化策略，通过教师-学生模型传递知识，结构化剪枝移除冗余参数，在保证识别精度的同时大幅压缩模型体积，满足边缘部署需求。

四、项目实施方案

（一）项目研究拟采取的研究方法、技术路线、实验方案（限1000字）

- 研究方法 - 数学演绎与拓扑分析法 运用泛函分析中的最优传输理论和李普希茨连续性条件推导mCAF的收敛性，证明双随机矩阵流形约束对梯度爆炸的抑制作用。采用代数拓扑中的单纯复形和持续同调理论，计算特征空间的贝蒂数，量化数据的高维几何结构，构建拓扑损失函数。 - 强化学习与双层优化法 内层优化：通过梯度下降优化Mamba/ViT等主干网络的参数，最小化分类损失+拓扑惩罚损失。外层优化：利用强化学习优化父母模型的拓扑收缩策略，动态调整拓扑惩罚的强度，实现从简单到复杂的课程学习。 - 交叉对比与消融实验法 在标准的全球鸟声数据集上，对提出的mCAF前端、拓扑收缩机制和泰勒截断策略进行严格的控制变量消融实验，验证各模块的有效性。 - 多模型对比实验法 在同一数据集上系统对比多种模型架构，记录训练时间、准确率等指标，建立完整的模型性能对比表格。 - 轻量化优化与边缘部署验证法 采用知识蒸馏、结构化剪枝和量化感知训练（QAT）的联合优化流水线。将优化后的模型进一步转为TensorRT和TFLite，在真实边缘设备上测试推理时间、内存占用和识别准确率等。 - 技术路线 - 数据准备与预处理 - 多源数据采集 - 数据标准化 - 特征提取与增强 - Stage 1：流形约束前端（mCAF） - 可学习滤波器组特征提取 - Sinkhorn-Knopp 迭代优化 - 双随机矩阵流形约束 - 输出：流形约束增强的梅尔频谱特征 - Stage 2：拓扑动态收缩机制 - 持续同调计算 - 贝蒂数拓扑特征提取 - 拓扑感知损失函数构建 - 动态拓扑收缩强度调整 - Stage 3：多模型对比实验 - 模型选型 - 统一评估指标 - Stage 4：轻量化优化与边缘部署 - 模型压缩流水线 - 边缘设备部署测试 - 系统集成与成果输出 - 实验方案 - 实验一：mCAF前端有效性验证 - 目的：验证流形约束可学习滤波器（mCAF）相比传统Log-Mel和LEAF前端的优势 - 评估指标：准确率、梯度范数变化曲线 - 预期结果：mCAF在低SNR条件下准确率提升5-8%，梯度范数保持稳定 - 实验二：拓扑收缩机制消融实验 - 目的：验证拓扑动态收缩机制对噪声鲁棒性的贡献 - 评估指标：准确率、潜空间可视化、贝蒂数变化轨迹 - 预期结果：动态拓扑收缩在噪声环境下准确率提升10%以上，潜空间聚类更清晰 - 实验三：多模型全面对比实验 - 目的：在同一数据集上系统对比各类模型的性能，为轻量化选择提供依据 - 评估指标：准确率、F1-score、参数量、训练时间、推理速度 - 预期结果：建立完整模型性能对比表格，识别精度-效率最佳平衡点 - 实验四：轻量化联合优化实验 - 目的：验证"蒸馏+剪枝+量化"联合优化策略的效果 - 评估指标：模型体积、推理速度、准确率损失 - 预期结果：联合优化后模型体积压缩80%以上，推理速度提升5-10倍，准确率损失

（二）项目实施年度计划

- 第一阶段：理论筑基与数学算子实现 (2026.3-2026.9) 深入研读信息论与课程学习顶会文献。完成鸟声公开数据集的清洗与筛选。重点使用Python编写基于Sinkhorn算法的mCAF前端自定义算子，并在小样本上验证其李普希茨有界性。 - 第二阶段：骨干网络对接与拓扑演化实验 (2026.9-2026.12) 将mCAF与Mamba架构对接。深入研究 TDA 理论，在训练循环中加入实时持续同调计算。进行实验以观察在强制拓扑收缩下，环境噪声带来的高阶几何冗余如何被消除。 - 第三阶段：系统软件开发与成果转化 (2026.12-2027.9) 设计可视化前端系统，将后台的复杂张量运算打包封装。进行全面的模型基准测试。撰写高水平学术论文，申请软件著作权/专利，准备结题答辩资料。

五、项目研究基础

（一）与本项目有关的研究积累和已取得的成绩（限300字）

- 团队已完成对深度学习基础理论的系统学习，并熟练掌握PyTorch框架。已查阅大量CVPR、NeurIPS 等顶会关于特征工程、序列建模和拓扑数据分析的文献，利用文献管理工具进行归类。 - 已成功获取包含多种鸟类叫声及其对应野外噪声背景的大规模基准数据集，并完成了基于Log-Mel频谱图的初步数据清洗和基线模型（如 ResNet）搭建。 - 指导教师指导下，团队对状态空间模型（如Mamba）和图论基础有了深刻理解。团队成员已在小型脚本中初步跑通了求解矩阵双随机约束的迭代算法，为mCAF的研发奠定了坚实的代码和数学基础。 - 针对知识蒸馏中的模式崩塌问题，团队曾尝试使用简单的启发式控制，验证了引入外部难度控制器的必要性。

（二）已具备的研究条件、设备条件等（限200字）

本小组的指导老师长期在王新阳实验室从事深度学习、大数据分析、声学信号处理等相关领域理论研究和应用研发，科研经验丰富。小组成员具备良好的高等数学、线性代数和算法数据结构基础，编程能力较强。实验室具备充足的算力支持，包括多台配备高性能 GPU（如 NVIDIA RTX 3090/4090）的深度学习工作站，以及先进的服务器集群，完全能够满足本项目中复杂的二维傅里叶变换、拓扑同调计算及大规模网络训练的硬件需求。

（三）尚缺少的条件及解决方法（限200字）

尚缺少的条件：在计算极高维数据的拓扑结构时，传统CPU算法时间复杂度过高，可能成为训练瓶颈；缺乏极端野外自然环境下的第一手特种声学样本数据。 解决办法：针对拓扑计算瓶颈，深入学习并引入基于GPU并行加速的拓扑计算库（如Ripser.py的扩展包），或者在特征图的降采样层后再进行拓扑特征提取。针对数据问题，将积极联系相关林业或生态保护机构获取授权的野外监测音频，或通过高级数据增强（加入人工合成的非平稳噪声）模拟极端信噪比环境。

六、项目特色、创新点及预期成果

（一）项目的特色与创新点（限300字）

第一，提出流形约束的声学前端提取新范式。 打破了工业界对静态 Log-Mel 的路径依赖。首创将最优传输理论引入声学滤波器，构建 mCAF 模型。该模型既具备自适应学习专属鸟声频带的能力，又在物理层面受到双随机矩阵能量流形的严格约束，彻底解决了自由学习导致的梯度爆炸问题。 第二，将拓扑数据分析（TDA）与动态课程学习跨界耦合。 创造性地不要求模型静态复刻数据的拓扑结构，而是由父母模型控制进行“动态拓扑收缩”。通过“揉捏”隐空间的高维流形，主动诱导去噪过度平滑，再根据认知进度释放复杂细节，这为解决多模态复杂噪声提供了一条高阶几何维度的降维打击路线。

（二）项目预期成果及成果提交方式（限300字）

- 构建并开源一套包含mCAF算子、拓扑收缩模块与双层优化元控制器的底层算法代码库，在标准复杂鸟声数据集上的分类准确率较当前基线提升5%-10%，且在极端噪声注入下保持强泛化性。 - 设计并开发具备完整交互界面与特征可视化分析功能的复杂环境鸟声识别系统软件1套。 - 申请关于流形约束声学滤波器或元认知识别系统相关的国家发明专利1项，或登记软件著作权1项。

附录：

项目经费预算

| 支出科目 | 预算金额 （元） | 具体支出内容 | 预算编制说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1.3万 |  |  |
| 1.实验材料费 | 2000 | 温湿度传感器、麦克风模块 | 温湿度传感器290元/个×5个=1450元；高保真麦克风模块550元 |
| 2.设备费 | 4000 | 硬盘、树莓派 | 硬盘429元/个×2个=858元；树莓派4B套件×2套=3142元 |
| 3.图书资料购置费 | 1000 | 购置相关理论书籍 | 购置深度学习、拓扑数据分析、音频处理领域图书（《深度学习》《拓扑数据分析》《音频信号处理》等），每本平均50元，50元/本×20本=1000元 |
| 4.项目办公费 | 200 | 记录本、笔、文件夹 | 记录本18.8元/本×5本=94元；笔4元/支×10支=40元；文件夹6元/只×11只=66元 |
| 5.打印制作费 | 500 | 打印相关文献材料 | 打印文献、报告等25元/份×20份=500元 |
| 6.京外差旅费 | 3000 | 往返天津等地开展调研 | 往返天津、山西等地，开展野外鸟声数据采集调研，往返交通费按平均750元/人/次×4人次=3000元 |
| 7.市内调研公共交通费 | 500 | 往返北京各公园/自然保护区 | 往返北京各公园、自然保护区采集数据，125元/人/次×4人次=500元 |
| 8.论文发表费 | 1000 | 中文核心期刊版面费 | 预留论文版面费 |
| 9.知识产权事务费 | 800 | 软件著作权申请 | 软件著作权申请费 |
| 10.其他支出（具体列明） |  |  |  |
| 说明：经费预算应符合项目申请书内容。项目经费批准后，无客观原因预算不得调整 |  |  |  |